SXA-RTX Analytics

Plataforma interna de reporte y consulta operacional

Informe de avance funcional, despliegue y operación

Versión del documento: 1.1.2

Fecha: 2026-10-07 10:24

Clasificación: Uso interno ECCSA Automation

Repositorio: https://github.com/hector1516/SXA-RTX-Analytics

Release: https://github.com/hector1516/SXA-RTX-Analytics/releases/tag/v1.1.2

# 1. Resumen ejecutivo

SXA-RTX Analytics es la plataforma interna de ECCSA Automation para consultar, visualizar y exportar datos operacionales de las plantas VTI y VTech. Reemplaza los Crystals Reports estáticos por una aplicación web con consulta dinámica, visualizaciones y exportación a Excel y PDF.

El sistema está desarrollado sobre ASP.NET Core Blazor (Web App, render interactivo en servidor) con EF Core sobre SQL Server, autenticación por cookie con roles y despliegue dual: IIS o Windows Service.

Estado actual: funcionalidad completa e instalable. El instalador compila y la release v1.1.2 está publicada en GitHub con el EXE del instalador y el ZIP de publicación. Queda pendiente conectar la instancia real de SQL Server y configurar el origen de datos operacional.

## 1.1 Funcionalidades entregadas

•  Inicio (Home) con estado en línea de VTI/VTech, última actualización, distribución por tipo, equipos por área, últimos equipos y accesos rápidos.

•  Autenticación por cookie con roles Administrador y Usuario; menú y rutas protegidas.

•  Configuración en 6 pestañas: SQL Server, MAPICS (ODBC), tablas del sistema, equipos, tablas VTI/VTech e Import/Export JSON.

•  Consulta dinámica con selección de tabla, columnas, filtros por tipo, área, equipo (DeviceId) y rango de fechas, más gráfico interactivo.

•  Exportación de resultados a Excel y a PDF.

•  Usuarios: alta, edición, borrado y activación con hash de contraseña.

•  Sistema de actualizaciones con aviso al administrador y changelog para el resto de usuarios.

•  Instalador Inno Setup dual (IIS o Windows Service) y publicación automatizada en GitHub Actions.

•  Health checks en /health (JSON) y /health/live (texto).

## 1.2 Pila tecnológica

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Front-end | ASP.NET Core Blazor Web App (render interactivo en servidor), Bootstrap 5, Chart.js 4 |
| Back-end | .NET 10 (ASP.NET Core), Serilog, Health Checks |
| Datos | EF Core 10 + SQL Server (Microsoft.Data.SqlClient), ODBC para MAPICS |
| Reportes | ClosedXML (Excel), QuestPDF (PDF) |
| Instalación | Inno Setup 6, PowerShell, GitHub Actions (windows-latest) |

# 2. Arquitectura

Solución con separación de responsabilidades en cinco proyectos:

SXA.RTX.Analytics.Domain          Entidades, enums, value objects (sin dependencias).

SXA.RTX.Analytics.Application     Casos de uso, DTOs, interfaces de reporting.

SXA.RTX.Analytics.Infrastructure  EF Core, SQL Server, ODBC, exportadores Excel/PDF.

SXA.RTX.Analytics.Reporting       Reporting Engine y abstraccion IDataSourceProvider.

SXA.RTX.Analytics.Web             UI Blazor, autenticacion, endpoints API, hosting.

Flujo de consulta:

DataSource  ->  Query  ->  QueryResult  ->  Report  ->  Visualization  ->  Dashboard

IDataSourceProvider.ExecuteAsync abstrae las diferencias entre SQL Server y ODBC,

de modo que el engine se puede usar desde Blazor, API, jobs y exportadores.

## 2.1 Modelo de datos

| Objeto | Descripción |
| --- | --- |
| SXA_RTX_ApplicationSettings | Clave/valor de configuración de la aplicación |
| SXA_RTX_AuditLogs | Bitácora de operaciones y accesos |
| SXA_RTX_TablasConfig | Catálogo de tablas operativas y su tipo VTI/VTech |
| SXA_RTX_Equipos | Equipos con DeviceId, nombre y área |
| Users | Usuarios de la plataforma (nombre, hash, rol, activo) |
| dbo.SXA_PCs | Catálogo de origen: NombrePC, TipoMaquina, UltimoContacto |

El DeviceId tiene el formato PC-<16 hex> y lo genera SXA-RTX-Sync. La plataforma resuelve el nombre y el área del equipo consultando dbo.SXA_PCs.

# 3. Seguridad y control de acceso

•  Autenticación por cookie propia (esquema SXA_RTX_Auth), sin dependencia de Identity.

•  Rutas protegidas: Inicio, Configuración, Usuarios y Consulta.

•  Roles: Administrador (todo) y Usuario (solo Inicio y Consulta).

•  Contraseñas almacenadas como hash; nunca se registran en logs.

•  El servidor de datos de reporting debe usarse con una cuenta de solo lectura.

•  Las cadenas de conexión nunca se versionan: se configuran en /configuration o con la variable de entorno ConnectionStrings__ConfigurationDatabase en el App Pool.

•  Usuario inicial de fábrica: ECCSA. Debe cambiarse en la primera instalación.

## 3.1 Pantalla de acceso

Acceso a pantalla completa. Sin sesión iniciada, cualquier ruta protegida redirige aquí y el menú no se renderiza.

Figura 1. Inicio de sesión a pantalla completa. Las credenciales de fábrica no se muestran en pantalla.

# 4. Módulos funcionales

## 4.1 Inicio

Tablero de monitoreo con estado de línea de VTI y VTech, última actualización, distribución por tipo, equipos por área, últimos equipos y accesos rápidos.

Figura 2. Inicio: KPIs de VTI/VTech, distribución por tipo y accesos rápidos.

Figura 3. Inicio completo (captura de página completa).

## 4.2 Configuración

Seis pestañas. SQL Server define la conexión principal (usada para la base de configuración y para leer el catálogo de equipos); MAPICS (ODBC) permite registrar la conexión de MAPICS.

Figura 4. Configuración - conexión SQL Server. La contraseña nunca se escribe en logs.

Figura 5. Configuración - conexión MAPICS por ODBC.

Figura 6. Configuración - tablas del sistema SXA_RTX_*.

Figura 7. Configuración - equipos: DeviceId, nombre y área.

Figura 8. Configuración - tablas operativas VTI/VTech.

Figura 9. Configuración - Import/Export en JSON para migrar la configuración entre equipos.

## 4.3 Consulta dinámica

Se eligen tabla, columnas y filtros. El listado de tablas se filtra por el catálogo SXA_RTX_TablasConfig según el tipo VTI/VTech. El resultado se puede graficar y exportar.

Figura 10. Consulta dinámica con tabla y columnas seleccionadas.

Figura 11. Resultado de la consulta con gráfico y tabla de datos (exportable a Excel y PDF).

## 4.4 Usuarios

Figura 12. Administración de usuarios: alta, edición, borrado y activación.

# 5. Sistema de actualizaciones

## 5.1 Cómo funciona

El aviso de actualización se alimenta de GitHub Releases; no hay un servidor de versiones propio.

1. GET /api/version           -> version ensamblada en ejecucion (1.1.1.0)

2. GET /api/updates/check     -> consulta GET https://api.github.com/repos/

hector1516/SXA-RTX-Analytics/releases/latest

3. Compara ambas versiones     -> hasUpdate = actual < publicada

4. Si hay version nueva:

Administrador  -> modal 'Actualizacion disponible' + changelog

Resto usuarios -> modal 'Novedades' una vez (localStorage)

5. Boton Actualizar / Ver release -> abre la pagina del release en GitHub.

## 5.2 Qué hace y qué no hace

| Comportamiento | Estado |
| --- | --- |
| Detecta que existe una versión nueva | Implementado |
| Muestra changelog al administrador | Implementado |
| Muestra novedades al resto de usuarios una vez | Implementado |
| Descarga e instala la actualización automáticamente | No implementado |
| Reinicia la aplicación tras instalar | No implementado |

Importante: el botón Actualizar abre GitHub Releases. La actualización real se hace ejecutando el instalador publicado en el servidor y reiniciando el App Pool de IIS (o el servicio de Windows).

## 5.3 Captura del aviso

Figura 13. Aviso de actualizacion disponible para el administrador (escenario simulado: app en una version anterior y release nuevo publicado en GitHub).

# 6. Despliegue e instalación

## 6.1 Artefactos publicados (v1.1.2)

| Artefacto | Tamaño | Uso |
| --- | --- | --- |
| Setup_SXA_RTX_Analytics_v1.1.2.exe | ~50 MB | Instalador con asistente (detecta IIS o instala como Windows Service) |
| SXA-RTX-Analytics-v1.1.2-publish.zip | ~70 MB | Publicación para copiar manualmente a un sitio IIS existente |

## 6.2 Requisitos del servidor

•  Windows Server 2019 o superior (o Windows 10/11 con IIS).

•  ASP.NET Core Hosting Bundle 10.0 (instalador oficial de Microsoft).

•  SQL Server con la base de configuración SXA_RTX_Analytics.

•  Permisos de administrador para el instalador (crea App Pool, sitio y regla de firewall).

## 6.3 Instalación en IIS (flujo del instalador)

1. Copia la publicacion a  C:\Program Files\SXA-RTX Analytics

2. Comprueba el Hosting Bundle (avisa si falta).

3. Crea el App Pool 'SXA-RTX-Analytics' (ApplicationPoolIdentity, sin CLR gestionado).

4. Crea el sitio 'SXA-RTX-Analytics' en http://localhost:5000.

5. Ejecuta iisreset.

6. Configurar despues ConnectionStrings__ConfigurationDatabase en el App Pool.

## 6.4 Alternativa como Windows Service

Si no se detecta IIS, el instalador registra el servicio SXA-RTX-Analytics con arranque automático, reinicio ante fallo y regla de firewall en el puerto 5000.

## 6.5 Publicación automatizada

El workflow .github/workflows/release.yml se ejecuta en cada tag v*. Hace build y test de la solución, instala Inno Setup, publica la aplicación, compila el instalador, comprime la publicación y crea el release en GitHub.

# 7. Salud y observabilidad

Health checks expuestos y enlazados de forma discreta desde el pie de página.

/health        JSON con el detalle de cada check (nombre, estado, duracion)

/health/live   Texto plano: Healthy | Unhealthy

Logging estructurado con Serilog en consola y en el archivo logs/sxa-rtx-analytics-AAAAMMDD.log. No se registran contraseñas, tokens ni cadenas de conexión.

# 8. Pruebas y calidad

| Proyecto | Pruebas | Resultado |
| --- | --- | --- |
| SXA.RTX.Analytics.Domain.Tests | 4 | Correctas |
| SXA.RTX.Analytics.Application.Tests | 2 | Correctas |
| SXA.RTX.Analytics.Reporting.Tests | 3 | Correctas |
| Total | 9 | 9 correctas, 0 fallidas |

La compilación de la solución en Release finaliza con 0 errores.

# 9. Limitaciones y trabajo pendiente

## 9.1 PENDIENTE - configuración de base de datos

•  No hay conexión real a SQL Server: la aplicación opera con EF Core InMemory y datos de demostración.

•  /configuration muestra la cadena de conexión pero todavía no la persiste; hay que definir el mecanismo (User Secrets, appsettings o tabla de configuración).

•  /query usa la conexión de la base de configuración, por lo que consulta tablas de la base de configuración y no la base operacional. Hace falta un segundo origen de datos configurable para las tablas VTI/VTech.

•  Las conexiones SQL tienen ahora timeout de 5 s (ConnectTimeout) y 15 s de comando, con paso a datos demo si el servidor no responde. Falta validar los tiempos con el SQL real de la planta.

•  Equipo.Tipo se guarda al copiar de SXA_PCs.TipoMaquina y el filtro por tipo de /query ya lo consume. Falta revisar el esquema si la base ya existe (EnsureCreated no agrega columnas).

## 9.2 PENDIENTE - instalador y despliegue

•  El instalador detecta IIS pero no instala el Hosting Bundle; debe descargarse e instalarse previamente.

•  El instalador no solicita la cadena de conexión ni crea la base de datos.

•  El sitio se crea en el puerto 5000; conviene parametrizarlo y configurar HTTPS.

## 9.3 PENDIENTE - actualizaciones automáticas

•  Implementar descarga e instalación automática y reinicio del App Pool si se requiere actualización desatendida.

•  Revisar el aviso de '60 minutos': actualmente la comprobación ocurre una vez al cargar la página, no de forma periódica.

## 9.4 Otros puntos técnicos

•  Migraciones de EF Core: se usa EnsureCreated(); conviene migrar a migraciones formales antes de producción.

•  La exportación a PDF incluye la tabla y el resumen, pero no la imagen del gráfico.

•  El importador de configuración no restaura usuarios aunque la interfaz los mencione.

•  Las pestañas de Configuración ya no dejan el spinner colgado si una consulta falla (try/finally), pero conviene un mensaje de error visible para el usuario.

•  El proyecto apunta a net10.0; la especificación original era .NET 8 LTS. Verificar la versión del runtime en el servidor.

•  Las capturas de esta informe se generaron en un navegador sin tipografía de emoji; en el equipo del usuario los iconos se muestran correctamente.

# 10. Anexo - Endpoints y artefactos

## 10.1 Endpoints

| Endpoint | Método | Autenticación | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | No | Inicia sesión y emite la cookie |
| /api/version | GET | No | Versión ensamblada en ejecución |
| /api/updates/check | GET | No | Compara con el último release de GitHub |
| /health | GET | No | Estado detallado en JSON |
| /health/live | GET | No | Estado en texto plano |
| /logout | GET | No | Cierra la sesión y vuelve al login |

## 10.2 Archivos de referencia

publish-analytics.ps1                 Publicacion + compilacion del instalador

installer/Analytics.iss               Definicion del instalador Inno Setup

installer/install.ps1                  Configuracion de IIS o del servicio Windows

.github/workflows/release.yml          Publicacion automatizada en GitHub

docs/DEPLOYMENT.md                     Guia de despliegue en IIS

docs/ARCHITECTURE.md                   Arquitectura por capas

docs/DATABASE.md                       Modelo de datos

docs/SECURITY.md                       Politicas de seguridad

docs/REPORTING.md                      Motor de reporting

docs/report/screens/                   Capturas de esta informe

## 10.3 Reutilizar las capturas

Las capturas se generan con Edge + puppeteer-core en una sesión autenticada única (login por API) para evitar redirecciones al login. Script de referencia: docs/report/build-report.ps1 documenta el contenido; la captura se puede reproducir con node y puppeteer-core apuntando al Edge instalado.